DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 2021)

LICITACIÓN  PÚBLICA  ESTATAL  UAA-LOPEA-001-2021

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y FARMACOLOGÍA Y LABORATORIO DE QUÍMICA, FISIOLOGÍA, FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA EN EDIFICIOS 29 Y 31, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

ACTA  DE VISITA AL SITIO  DE  LA OBRA  O  DE LOS TRABAJOS Y JUNTA ACLARATORIA RELATIVA  A:

- En el Aula Isoptica número 3 ubicada en el Edificio Polivalente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con domicilio en Avenida Universidad número 940 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. siendo las 09:00 horas del día 23 de agosto del 2021, se dio inicio al acto de Visita al lugar de la obra o de los trabajos contando con la presencia de los Licitantes interesados en esta licitación pública estatal, estando también presentes los representantes del Departamento Jurídico, Contraloría Universitaria, Sección de Proyectos, Sección de Control de Obra, Sección de Presupuestos y del Comité Técnico de Adquisiciones Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que  al calce de la presente se asientan sus nombres cargos y  firmas.

- Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento es de información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/

A).- VISITA  AL    LUGAR DE LA OBRA  O  DE  LOS   TRABAJOS:

Se efectúo la visita al lugar de la obra donde intervendrán los trabajos objeto de este proceso de selección de  contratista, esto con la finalidad de que los Licitantes presentes visualicen las condiciones de accesos, complejidad de maniobras de descargas y de instalación de materiales, así como todo lo necesario para la correcta   ejecución de la obra licitada bajo los alcances de las bases, anexos, catalogo y puedan formular una propuesta técnica y económica solvente.

Se asientan los comentarios y aclaraciones realizadas en este acto:

1.- La Convocante indica que el acceso para el personal, maquinaría, equipo y materiales que se empleen en esta obra, será por la por la puerta de acceso sur-poniente ubicada en la Av. Guadalupe González, Col. Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags.

2.- El área de trabajo objeto de esta Licitación será entregado en su totalidad al Contratista en la fecha indicada en el programa oficial de contrato pactado por la Contratante y el Contratista.

Para concluir con este acto se procedió por parte de la Convocante a formalizar la Constancia de visita al sitio de obra o de los trabajos.

No existiendo más  comentarios por parte de los Licitantes  y de la Convocante  se da  por concluido este acto siendo las 09:29  Hrs.

B.- JUNTA  DE ACLARACIÓN DE  DUDAS:

Siendo las 10:00 Hrs. se da inicio al acto de la junta de aclaración de dudas, asentándose lo siguiente:

- La Convocante  recuerda a los presentes,  que  este proceso de selección  se realizará conforme a los lineamientos vigentes  de los Artículos 36 Fracción IV, 42,  43 y  44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en los Artículos 103,104 y 105 del Reglamento  de la Ley antes citada.

- Se asienta por parte de la Convocante que los Licitantes deberán de presentar el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS solicitado en el Documento 7t (TÉCNICO) en PERIODOS SEMANALES y a su vez desglosar por PARTIDAS, considerando tomar las indicaciones estipuladas en las bases.

- Así mismo el PROGRAMA FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS solicitado en el Documento 3e (ECONÓMICO) deberá también ser en PERIODOS SEMANALES y por PARTIDAS, debiendo tomar las recomendaciones y/o indicaciones de las bases de esta Licitación.

- Se da la indicación que el contratista ganador deberá entregar previo a la firma de contrato la RUTA CRITICA INTEGRADA por: Diagrama de nodos, diagrama de barras, matriz de asignación de recursos, en donde se indique: secuencia de actividades predecesoras, inicio, terminó, tiempo, recursos y el o los caminos críticos. Misma que deberá ser avalada por el supervisor de obra.

- Se da la indicación de que se deberá considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros, que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., se exigirá la copia de la póliza del mismo a la firma del contrato y será por un monto de $ 3’000,000.00 (Tres  millones de pesos 00/100 M.N.). Deberá estar vigente durante toda la ejecución de la obra, considerando un posible convenio de ampliación, se solicita que se considere un periodo de seis meses para la cobertura de este seguro.

- Obligatoriamente se deberá incluir en el Documento 5t copia de la prima de riesgo de trabajo calculada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente al año 2021 donde se indique el factor de riesgo de trabajo, que se utilizara en el cálculo del factor de salario real del análisis de mano de obra. Para empresas de nueva creación, deberán incluir un manifiesto donde se indique dicha situación y la prima a utilizar, se aceptara como valido el último recibo de pago al IMSS siempre y cuando sea del año 2021 y se indique el riesgo de trabajo utilizado en la propuesta el no hacerlo será motivo de desechamiento de la misma. Para empresas que estén participando en asociación deberán utilizar la prima de riesgo de trabajo del asocisnte.

- Se da la indicación a los licitantes que en el caso de comprobar la experiencia y capacidad técnica con obras particulares deberá demostrar fehacientemente haberlas ejecutado, anexando aparte del contrato u orden de trabajo, la documentación fiscal que lo acredite (facturas, SIROC correspondiente, etc.) apercibido que en caso de que “LA UNIVERSIDAD” compruebe que alguna parte de la información señalada es falsa, o en caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán en cuenta para dar cumplimiento a lo aquí establecido, procediendo a desechar la propuesta.

- De acuerdo a lo establecido en las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social publicadas el día 27 de Febrero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, los licitante participantes en la Licitación deberá Presentar en Documento 1T la “OPINION POSITIVA” actualizada del cumplimento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, en caso de resultar NEGATIVA LA OPINION será motivo de desechamiento de la propuesta.

- Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T copia de la Opinión Positiva con el que compruebe que está al corriente con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha Opinión deberá estar actualizada y corresponder como mínimo a la fecha de la (Junta de Aclaraciones 23 de agosto del 2021). El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.

- Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del INFONAVIT. El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.

- Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de sus competencias de la Secretaria de Finanzas del Estado, vigente a la fecha de recepción de propuestas emitido por la SEFI. El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.

- Los documentos a los que se refiere los puntos 8, 9, 10 y 11 de esta minuta, no deberá estar alterado el código bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su verificación a través de un lector QR. Sí no es posible verificar el o los códigos, o estos resultan alterados, será motivo para desechar la propuesta.

- Se da la indicación por parte de la convocante que se podrán subcontratar las Partidas de RECUBRIMIENTOS CON PANELES PREFABRICADOS, CANCELERÍA, CABLEADO ESTRUCTURADO Y HERRERÍAS.

- Se da la indicación de que deberán de considerar dentro del equipo de seguridad, cubrebocas, chalecos, guantes, cascos, gafete de identificación del personal donde indique el nombre de la empresa, nombre del trabajador, numero de seguridad social, etc. La convocante periódicamente estará revisando que estén en buen estado este equipo y que lo porten.

- Se entrega matriz de pruebas mínimas de laboratorio.

- La Convocante indica que deberán considerar dentro de los indirectos de obra la compra de 2 contenedores (tambos de 200 litros, 1 en color azul y 1 en color gris) para el manejo adecuado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME). Con recuperación para el contratista.

- Los rubros adicionales que deberán considerar los participantes dentro de sus indirectos de obra en la integración de su respectiva propuesta serán:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

- PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA:

- 1 RESIDENTE DE TIEMPO COMPLETO

- 1 BODEGUERO

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

- 1 BODEGA DE MEDIDAS MINIMAS:

- DE:  4.00X4.00 MTS

- LETRINAS

- 1 POR CADA 25 TRABAJADORES

- 2 TAMBOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE BASURA

- SERVICIOS

- PLANOS ACTUALIZADOS

De las dudas  externadas  por los licitantes  se asienta  lo siguiente:

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.

- En el concepto número 166 del catálogo de conceptos la unidad viene indicado en m2 ¿Es correcto?

A tal cuestionamiento la convocante indica que la unidad correcta es PZA.

- En el concepto de la pintura epoxica indica que deberá hacer con mano de obra especializada ¿Es posible que se pueda subcontratar?

A tal cuestionamiento la convocante indica que si se puede subcontratar.

- En el concepto de limpieza de tuberías de cobre que indica el catalogo ¿Es solo limpieza exterior o también interior?

A tal cuestionamiento la convocante indica que solo es limpieza de tuberías es solo exterior para eliminar grasas

ING. RODOLFO EDGARDO CARRILLO

- En el conceptos de acarreo cuantas estaciones se deberán considerar.

A tal cuestionamiento la convocante indica que se deberán considerar 9 estaciones hasta el lugar de acopio del material producto del desmantelamiento o demolición.

No habiendo más preguntas por parte de los presentes y quedando conformes de tomar en cuenta estas aclaraciones para la integración de las propuestas, se da cierre a esta  acta  por parte de la Convocante, siendo las 10:18 Hrs. del día de su inicio, plasmándose  las firmas en listado anexo y  turnándose un tanto  en copia fotostática a todos los interesados.

##### INTERVIENEN POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

ARQ. EFRAIN LOZANO GALAVIZ

ASESOR INTERNO DEL COMITÉ TECNICO

ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA

ASISTENTE TECNICO DE LICITACIONES

ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZALEZ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

UNIVERSITARIA

LIC.  MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

ARQ. JULIO CESAR RUIZ JUAREZ

JEFE DE LA SECCIÓN DE PROYECTOS

ING. SAUL FRANCO MUÑOZ

JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

M. EN ING. TANIA GUADALUPE DÍAZ SAUCEDO

REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS

JOSE GONZALO MUÑOZ ANDRADE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA

DEL CENTRO DE CIENCIAS BASICAS

REBECA REYNOSO PEDROZA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO

DE CIENCIAS BASICAS

=================================  FIN  DE TEXTO =================================