DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 (FAM 2021)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-003-2021

ADECUACIÓN DE EDIFICIO 33, TALLER DE DIBUJO Y TALLER DE ESTAMPADO, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

PRIMERA ETAPA

ACTA DE   FALLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En la Sala de Licitaciones del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con domicilio en Avenida Universidad numero 940 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., siendo las 10:00 Hrs. del día 22 de septiembre de 2021, se da lectura al fallo emitido por el Comité Técnico de Adquisiciones y Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, después de realizar una revisión minuciosa del contenido de los documentos de las propuestas aceptadas en la apertura técnica celebrada el día 20 de septiembre del presente.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento es de información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/

En este acto público se encuentran presentes los representantes de los licitantes y las personalidades que dan fe a este acto asentándose su nombre y rubrica al calce de la presente.

REVISION, EVALUACIÓN Y FALLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En apego a los Artículos 42 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Área de Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, realizo la revisión detallada o cualitativa en los documentos de las propuestas aceptadas y emite FALLO TÉCNICO POSITIVO a:

- URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.

- I.C. ROBERTO SILVA ARJON

- OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A DE C.V.

- I.C. ARMANDO GUERRERO GONGORA

- MS CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

- VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

- SÁNCHEZ ZARAGOZA, S.A. DE C.V.

- ARQ. JOSE JESÚS RIVAS TORRES

- ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

En apego a al artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipio, el Área de Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, realizo la revisión detallada o cualitativa en los documentos de las propuestas aceptadas en la apertura técnica y emite el siguiente DICTAMEN DE DESECHAMIENTO a:

- ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FUNDAMENTOS: Una vez hecha la revisión minuciosa de su Propuesta Técnicas, el Comité Técnico de Adquisiciones y Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo estipulado en el Inciso a) Fracción Primera del Articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes (Que las propuestas incluyan los requisitos solicitados en las bases de la licitación), la Sección Segunda y Tercera del Reglamento de la Ley (Articulo 80), y en las indicación realizada en el inciso a) del Numeral 12 de las Bases de esta licitación (Desechamiento de Propuestas). Y lo indicado en el Apartado 8 (DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS. (Art. 38, fracc. XXIII de LA LEY), 8.2. (DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA) específicamente el Documento 5t (Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. (Art. 62, fracc. IV del REGLAMENTO)), Incluir aquí el Análisis del factor de salario real el cuál se desglosará de la siguiente manera:

Análisis del factor de salario integrado, por categoría, de acuerdo al Capítulo III Días de descanso, de la Ley Federal del Trabajo, por periodo de ejecución de los trabajos indicado en la convocatoria (Art. 66, fracc. I y II del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS).

…

CAUSAS QUE LO MOTIVAN: Por considerar 12 días de descanso por la Ley Federal del Trabajo (Articulo 71) en el análisis del factor de salario real de su propuesta, tal y como se puede constatar en las hojas con números de Folio del 00181 al 00197, debiendo ser lo correcto 13 días de acuerdo a la fecha de inicio de los trabajos de fecha 29 de septiembre del 2021 indicado en las bases y en la convocatoria a la presente licitación con un periodo de ejecución de 90 días calendario. Además de acuerdo a su programa obra presentado en el Documento 8t con números de Folio del 00205 al 00206, manifiesta una fecha de inicio de obra del 29 de septiembre de 2021 y fecha de terminó el 27 de diciembre de 2021.

De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior se determina desechar su propuesta por no cumplir con lo indicado en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y lo indicado en las Bases de licitación.

- ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ

FUNDAMENTOS: Inciso a) Fracción Primera del Articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes (Que las propuestas incluyan los requisitos solicitados en las bases de la licitación) y en las indicaciones realizadas en el inciso a) del Numeral 12 de las Bases de esta licitación (Desechamiento de Propuestas).

CAUSAS QUE LO MOTIVAN: Por No presentar la Relación del personal técnico que será responsable de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, distintos al “EL RESIDENTE” en el numeral 2.1 Documento 2T de su propuesta.

No habiendo más por manifestar se da cierre a la presente siendo las 10:04 Hrs. del día de su inicio.

##### INTERVIENEN POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES:

ARQ. EFRAIN LOZANO GALAVIZ

ASESOR TÉCNICO DEL COMITE

ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA

ASISTENTE TECNICO DE LICITACIONES

ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA

LIC. MARÍA DIAZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

POR PARTE DE LOS LICITANTES:

- ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                            _______________________________

- I.C. ARMANDO GUERRERO GONGORA                                                        _______________________________

- ARQ. JOSE JESÚS RIVAS TORRES                                                               _______________________________

=====================================FIN DE TEXTO==================================